ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г.Москва, г.Зеленоград							            «___»__________2020 г.

АО «Концэл» (ОГРН 1027700040279), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гнатюка Романа Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________(ОГРН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Генерального директора  __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Определения

«Стороны» - означает Заказчика и Подрядчик.

«Договор» - настоящий документ, определяющий взаимоотношения Сторон, взаимные права и обязанности, по которому Подрядчик обязуется выполнить определенную Работу по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить качественно выполненную Работу.

«Объект капитального строительства» (далее ОКС) - нежилое здание, расположенное по адресу: Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 5 (кадастровый номер: 77:10:0001001:1060, площадь: 7 194,1 кв. м).

«Срок выполнения Работ» - период производства работ, с указанием начала производства работ и окончания производства работ, в том числе сроки выполнения этапов работ.

«Этап Работ» - законченный этап Работ, сроки выполнения которого предусмотрены Сторонами в Графике выполнения Работ (Приложение №2).

«Техническое задание» - перечень требований, условий, целей, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных (Приложением №1 к договору).

«Проектная документация» - совокупность текстовых и графических документов, определяющих функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения для обеспечения переустройства (перепланировки), а также заключение по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.

«Акт сдачи-приемки этапа работ» - означает документ, подтверждающий объем работ, выполненных Подрядчиком по завершению отдельного этапа работ, подписанный Сторонами, а также о передаче Заказчику результата Работ соответствующего этапа, и являющийся основанием для произведения расчета с Подрядчиком.

«Уполномоченные представители Сторон» - лица, назначаемые Заказчиком и Подрядчиком на период исполнения обязательств по Договору для контроля и координации Работ и решения организационных, технических и иных вопросов.

«Цена Договора» - согласованная сторонами цена Работ, согласно  п.3.1. настоящего Договора.

- Предмет Договора

2.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по полученному от Заказчика Техническому заданию в установленный договором срок выполнить работы и передать Результат Работ в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

2.2. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – субподрядчиков, имеющих действующее свидетельство о членстве в СРО с правом на проектирование в области строительства, с согласия Заказчика, при этом ответственным по Договору перед Заказчиком остается Подрядчик.

- Цена Работ

3.1. Цена Договора составляет _________________________________,  в том числе стоимость этапов работ:

3.1.1. стоимость работ 1 этапа: ____________________________ в т.ч. НДС 20% или НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения;

3.1.2. стоимость работ 2 этапа: _____________________________ в т.ч. НДС 20% или НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Цена Договора включает 20 % НДС или НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в валюте Российской Федерации.

3.3. Цена договора является твердой и может быть изменена только соглашением сторон путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- Оплата Работ и взаиморасчеты

4.1. Заказчик обязуется оплатить стоимость Работ в следующем порядке:

4.1.1. 100% стоимости работ 1 этапа, согласно пп. 3.1.1. Договора  - не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком счёта, по результату выполнения работ 1 этапа, согласно Техническому заданию,  на основании подписанного акта сдачи-приемки 1 этапа Работ.

4.1.2. 100% стоимости работ 2 этапа, согласно пп. 3.1.2 Договора , - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком счёта, по результату выполнения работ 2 этапа, согласно Техническому заданию, на основании подписанного акта сдачи-приемки 2 этапа работ.

4.2. Обязательство Заказчика оплатить стоимость Работ считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в п. 4.1 настоящего Договора, с расчетного счета Заказчика.

- Сроки выполнения Работ

5.1. Работы выполняются Подрядчиком в 2 этапа.

5.2. Стороны установили следующие сроки выполнения Работ:

5.2.1. Даты начала выполнения этапов Работ и даты окончания выполнения этапов Работ согласованы Сторонами в Приложении №2.

5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков сроков выполнения этапов Работ.

5.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы по настоящему Договору, а Заказчик вправе принять результат этих Работ.

- Обязанности сторон

6.1. Обязанности Подрядчика

6.1.1. Уведомить Заказчика о готовности к приемке результата Работ согласно раздела 5 Технического задания.

Подрядчик не вправе передавать результат Работ третьим лицам без согласия Заказчика.

6.1.2.  Подготовить к дате приемки Работ оригиналы следующих документов:

а) акт сдачи-приемки этапа работ;

б) результат работ.

6.1.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ, по письменному требованию Заказчика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, безвозмездно устранить выявленные недостатки.

6.1.4. Своевременно отвечать на запросы Заказчика (не позднее 5 рабочих дней с момента получения, если в запросе не указан более поздний срок).

6.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.1.6. Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений (недоимки, пени, штраф) налога на добавленную стоимость (НДС) по налоговой проверке, возникшие из-за нарушения Подрядчиком отражения в налоговой отчетности операций по настоящему Договору

6.2. Обязанности Заказчика

6.2.1. Оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата этапа Работ принять его по Акту приема-передачи результата работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) .

Прием и передача результата Работ осуществляется по адресу: Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд 4801, д.7, стр.1.

6.2.3. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения Работ.

- Сдача и приемка Работ

7.1. Сдача и приемка этапов работ осуществляется в сроки, установленные в Приложении № 2 к Договору.

7.1.1. В дату окончания выполнения работ соответствующего этапа Подрядчик передает Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанных со  своей стороны Акта сдачи-приемки этапа Работ.

7.1.2. Результат Работ передается Заказчику в соответствии с условиями пп. 5, 7, 9, 10 Приложения №1 к настоящему Договору до подписания Акта сдачи-приемки  соответствующего этапа Работ.

7.1.3. В срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней,  Заказчик проверяет предоставленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки этапа Работ и либо подписывает его, либо направляет  Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания.

- Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности и возмещения убытков за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

К обстоятельствам непреодолимой силы, т.е. чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам, относят в том числе: стихийные бедствия (пожар, землетрясения, наводнения); фактическая или объявленная война, или военные действия на территории строительства Объекта; террористические акты на территории строительства Объекта (непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ); иные действия создающие опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, письменно уведомить об этом другую Сторону, с приложением по требованию другой Стороны справки, выданной Торгово-Промышленной Палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Надлежащим подтверждением продолжительности обстоятельств непреодолимой силы является справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора.

8.5. Действующие на момент заключения Договора обстоятельства, заключающиеся во введении режима повышенной готовности на территории г. Москвы не влияют на невозможность Сторон исполнить принятые на себя обязательства, не будут засчитываться Сторонами как обстоятельства непреодолимой силы, исключающие ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора.

- Разрешение споров между Сторонами

9.1. Споры, возникающие при исполнении, расторжении, прекращении Договора, Стороны разрешают путем переговоров. Досудебный претензионный порядок разрешения спорных вопросов обязателен. Срок ответа на претензию составляет 20 (Двадцать) календарных дней с момента ее направления Стороной.

9.2.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

- Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.

10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ (Приложение №2), предусмотренных настоящим Договором, сроков предоставления отчетов по запросу Заказчика, нарушения сроков, установленных п. 6.1.3 договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости работ соответствующего этапа, за каждый день просрочки. Неустойка начинает начисляться с первого дня просрочки исполнения обязательства.

10.3. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5% суммы задолженности, за каждый день просрочки.

10.4.  Неустойка считается начисленной только после письменного уведомления сторон. В случае отсутствия уведомления неустойка не начисляется и не выплачивается.

10.5. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.	Антикоррупционная оговорка.

11.1.	Стороны обязуются в рамках исполнения Договора соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц  или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

11.2.	Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

11.3.	В случае нарушения одной из Сторон изложенных антикоррупционных обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление.

11.4.	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий другой Стороной, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5.	Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

11.6.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

11.7.	Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12. Особые условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых обязательств.

12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она оформлена Дополнительным соглашением к данному Договору, которое подписано полномочными представителями Сторон.

12.2.1. Все указанные в Договоре и заключаемые в последствие Дополнительные соглашения, изменения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они оформлены Сторонами в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права без предварительного письменного согласия другой Стороны, сообщать третьему лицу любые сведения, ставшие известными этой Стороне в результате заключения и исполнения настоящего Договора.

12.6. В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны

12.8. Все уведомления, сообщения, документы, иная корреспонденция должны направляться в письменной форме.  Уведомления, сообщения, документы, иная корреспонденция будут считаться направленными  надлежащим образом, если они направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по местонахождению Стороны или вручены лично получателю под расписку соответствующего должностного лица, или со дня  отметки почты, обслуживающей  территорию Получателя, о невозможности доставки или отказе получателя от получения отправления. Любое иное направление считается ненадлежащим.

Адреса сторон для надлежащего направления уведомлений, сообщений, документов, иной корреспонденции:

Подрядчик: ___________________________________________

Заказчик: 124460, Москва, Зеленоград, проезд 4801, д.7, стр.1.

13. Расторжение Договора

13.1. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет прекращение Договора, в случаях:

а) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ соответствующего этапа, влекущих увеличение срока более чем на 10 (Десять) дней;

б) в других случаях, предусмотренных действующим Гражданским законодательством РФ.

13.2. В случае одностороннего прекращения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором, Договор считается расторгнутым с момента получения Сторонами соответствующего уведомления, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок прекращения Договора или с даты, указанной почтой, обслуживающей Получателя, о невозможности доставки уведомления.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:

Приложение №1 – Техническое задание на выполнение Работ.

Приложение №2 – График выполнения Работ.

Приложение № 3 - Форма акта сдачи-приемки этапа работ,

Приложение № 4 - Форма акта приема-передачи результата Работ.

15. Местонахождение и платежные реквизиты Сторон:

| Реквизиты | Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| Место нахождения | 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 42, стр. 1 |  |
| Почтовый адрес | 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 42, стр. 1 |  |
| ИНН/КПП | 7735093237/ 773501001 |  |
| Расчетный счет | 40702810500410001496 |  |
| Банк | Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва |  |
| БИК банка | 044525411 |  |
| Корр.счет банка | 30101810145250000411 |  |
| Адрес эл.почты | info@koncel. ru |  |

Заказчик:							Подрядчик:

АО «Концэл»

Генеральный директор 	                                      		Генеральный директор

________________ Р.В. Гнатюк			            ________________

Приложение № 1

к Договору подряда

№ ________ от _____________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации

на объект капитального строительства АО «Концэл»

| п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование выполняемых работ | Разработка проектной документации и технического заключения о состоянии несущих конструкций на объект капитального строительства отражающие следующие работы: - архитектурные решения, применяемые при проведении перепланировки с учетом архивных сведений БТИ и ЕГРН; - конструктивные решения, применяемые при проведении перепланировки для железобетонных конструкций с учетом архивных сведений БТИ и ЕГРН; - конструктивные решения, применяемые при проведении перепланировки для металлических конструкций с учетом архивных сведений БТИ и ЕГРН; - общие конструктивные решения, применяемые при проведения внутренней перепланировки с учетом архивных сведений БТИ и ЕГРН; - общая пояснительная записка; - иные работы, необходимые для достижения цели, в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 2. | Цели выполняемых работ | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости существующих изменений характеристик Объекта капитального строительства. |
| 3. | Сведения об объекте капитального строительства (далее и ранее – ОКС) | Объект капитального строительства: Площадь: 7 194,1 кв. м, адрес: г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 5 Назначение: нежилое здание Кадастровый номер: 77:10:0001001:1060 |
| 4. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: правоустанавливающие документы на земельный участок, нежилое здание; выписку из ЕГРН об ОКС; имеющуюся техническую документацию (технический паспорт, экспликацию, поэтажный план); иную дополнительную документацию и сведения, необходимые для выполнения Работ, только на основании дополнительного, заблаговременного письменного запроса от Подрядчика с указанием перечня такой документации и обоснованию необходимости ее представления для выполнения предусмотренных настоящим Договором работ. При этом, в случае отсутствие такой документации у Заказчика, Подрядчик вправе запросить ее в компетентных государственных и муниципальных органах и организациях, либо направить в адрес Заказчика иное решение по возникшему вопросу. |
| 5 | Этапы и результат работ | 1 этап: разработка проектной документации и технического заключения о состоянии несущих конструкций на ОКС. Результат работ по 1 этапу: должен соответствовать фактическому переустройству (согласно данным технической инвентаризации) и действующему законодательству РФ, а именно: - проектная документация; - техническое заключение о состоянии несущих конструкций нежилого здания. 2 этап: внесение изменений в документы, разработанные в рамках 1 этапа, по результатам осуществления регистрационных действий по внесению в ЕГРН изменений характеристик ОКС, и получения замечаний к проектной документации. Результат работ по 2 этапу, с учетом внесенных правок: - проектная документация; - техническое заключение о состоянии несущих конструкций нежилого здания |
| 6 | Оплата выполненных работ | По результатам выполнения работ каждого этапа, подписания соответствующего акта и выставления счета |
| 7 | Материалы, передаваемые Заказчику (результат работы) | Результат работ передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (формат PDF). Дополнительно материалы передаются Заказчику в электронном виде редактируемом формате .dwg. |
| 8 | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ по Договору: 1 этап: 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента заключения договора; 2 этап: внесение изменений характеристик ОКС в ЕГРН. Срок внесения изменений в результат работ по 2 этапу не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с момента обращения Заказчика. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков выполнения этапов работ. |
| 9 | Предварительное согласование результата работ с Заказчиком | Результат работ подлежит предварительному согласованию с Заказчиком. Заказчик осуществляет предварительное согласование в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения результата работ от Подрядчика. В случае если в течение указанного срока Заказчик не предоставляет Подрядчику замечания к результату работ, результат работ считается согласованным. Срок такого предварительного согласования результата работ Заказчиком включается в срок выполнения работ соответствующего этапа. |
| 10 | НПА | Результат Работ должен отвечать требованиям ГБУ «МосгорБТИ», Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, соответствовать нормам действующего законодательства РФ и г. Москвы. |

Заказчик:							Подрядчик:

АО «Концэл»

Генеральный директор 	                                      		Генеральный директор

________________ Р.В. Гнатюк			            ________________

| Приложение № 2 к Договору подряда № ___ от «___»__________2020 г. График выполнения работ № этапа Наименование Работы Количество Объектов Срок выполнения Результат Работ этапа Начало Окончание 1 Разработка проектной документации ОКС 1 День подписания Договора 14 (четырнадцать) рабочих дней Представление проектной документации ОКС Разработка технического заключения о состоянии несущих конструкций на ОКС 1 День подписания Договора 14 (четырнадцать) рабочих дней Представление технического заключения о состоянии несущих конструкций нежилого здания 2 Внесение изменений характеристик ОКС в ЕГРН 1 момент получения обращения Заказчика о необходимости внесения изменений в проектную документацию. Срок внесения изменений в проектную документацию не должен превышать 5 (пять) рабочих дней Дата внесения изменений характеристик ОКС в ЕГРН. Представление проектной документации ОКС и технического заключения о состоянии несущих конструкций нежилого здания, с учетом внесенных правок |  |
| --- | --- |

Заказчик:							Подрядчик:

АО «Концэл»

Генеральный директор 	                                      		Генеральный директор

________________ Р.В. Гнатюк			            ________________

Приложение № 3

к Договору подряда

№ _____ от ___ ____________2020 г

АКТ

сдачи-приемки этапа работ

по договору подряда № ___ от ___ октября 2020

(ФОРМА)

г. Москва, г. Зеленоград								___ __________ 2020 г.

АО «Концэл» (ОГРН 1027700040279), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гнатюка Романа Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________ (ОГРН _____), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Стоимость Работ по Договору составляет _____________________________________, в т.ч. НДС 20% или НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, в том числе стоимость этапов работ:

- стоимость работ 1 этапа:  ____________________________ в т.ч. НДС 20% или НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения;

- стоимость работ 2 этапа:  ____________________________ в т.ч. НДС 20% или НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

- Работы этапа ___ по договору подряда № ___________ от «___» ________ 2020 года выполнены в полном объеме на сумму _____________________________________, в т.ч. НДС 20% или НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

- Результат работ этапа ______ передан Заказчику по акту приема-передачи результата Работ от ______________.

- Претензий по результатам выполненных работ этапа ____, а также иных имущественных и материальных претензий Стороны друг к другу не имеют.

- Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора подряда № ___________ от «___» ________ 2020 года и составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

Заказчик:							 Подрядчик:

АО «Концэл»

Генеральный директор 	                                    		Генеральный директор

________________ Р.В. Гнатюк			            ________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик:							 Подрядчик:

АО «Концэл»

Генеральный директор 	                                    		Генеральный директор

________________ Р.В. Гнатюк			            __________________________________

Приложение № 4

к Договору подряда

№ _____ от ___ ____________2020 г

Акт приема-передачи результата Работ

(ФОРМА)

____ _____________ 2020 г.

| N п/п | Наименование документа | Количество листов | Отметка о возврате |
| --- | --- | --- | --- |

Заказчик:							 Подрядчик:

АО «Концэл»

Генеральный директор 	                                    		Генеральный директор

________________ Р.В. Гнатюк			            ________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик:							 Подрядчик:

АО «Концэл»

Генеральный директор 	                                    		Генеральный директор

________________ Р.В. Гнатюк			            ________________